Reflection Sprint No.2

Sprint Retrospective No. 2

* What went well during the sprint cycle?

Parprogrammering för front-end funkade bra. Samarbetet. Inte så stressigt.

Diskutera id´´er och hitta lösningar, istället för sitta ensam och fast md en lösnign.

Sitta tillsammans och jobba på olika grejer.

Viljan har varit stark. Lyckats balansera fritid och jobb.

Backend gav tips till frontend.

Inte stressigt upp mig, kommer lösa sig.

* What went wrong during the sprint cycle?

Om någon är borta, planera för den också. Kommunicera sedan ut det.

Hitta något alternativt kommunkasätt. Få slack-notifcationer funkar.

Boka in konkreta tider. Brist på planerade gruppmöten.

Tagga varandra i Slack.

Svårt att få tag på utvecklare. Brist på dokumentation.

Bättre kommunkation i backend. Bollar mycket, testa olika saker. Enklare att sitta tillsammans.

* What could we do differently to improve?

Parprogrammera i backend.

Börja tagga varandra i Slack.

Planera gruppmöten.

Arbetspass. Workshops.

· Vad ska vi sluta göra?

Sluta ta sig an svåra problem ensam.

· Vad ska vi fortsätta att göra?

Front end – Planera och utföra och fortsätta med parprogrammering.

Fortsätta att jobba vertikalt.

# **Velocity**

38%