Reflektion Sprint No.3

Sprint Retrospective No. 3

* Vad gjorde vi bra?

Parprogrammering av hög grad har gjort att vi fått ett mer utvecklat front-end GUI än väntat.

Än bättre kontakt mellan de mest inblandade i back-end gjorde att upprepning av varandras misstag minimerades.

Omstrukturerade mock-GUIt för att matcha kundens förnyade mål, i direkt kontinuerlig kontakt med kunden.

Områdesexperterna inom de olika områdena samverkade väl för att sammanställa halvtidsrapporten.

* Vad borde vi ha gjort bättre?

Parprogrammering hade eventuellt kunnat underlätta utvecklingen i back-end.

Vid utvecklingen av front-end utvecklingen fungerade en del av parprogrammeringen bättre än andra delar. Genom att ha extra arbetsuppgifter tillgängliga hade tiden användas mer effektivt när parprogrammeringen var överflödig.

* Vad ska vi börja göra?

Få en klarare bild av vad kunderna vill ha, kontinuerligt

* Vad ska vi sluta göra?

Sluta försöka uppfylla alla krav från kunden

* Vad ska vi fortsätta att göra?

Fortsätt jobba vertikalt

Mer parprogrammering

# **Velocity**

50%