Sprint No.2

Velocity = 120p

**User story No.1** Som lotsarbetare vill jag ha ett stelt GUI som är uppdaterat efter första versionens feedback.

Acceptanskriterier: GUIt ska innehålla alla relevanta tidsaspekter för skeppet samt de uppdateringar som saknades

Effort: 10p

**User story No.2** Som lots vill jag att GUIt ska implementeras till JavaFX

Acceptanskriterier: Programmet ska ha utseendet av GUIt utan att nödvändigtvis ha alla funktioner fungerande

Effort: 30p

**User story No.3** Som lots vill jag ha sett att applikationen kan hämta data om ankommande båtar från PortCDMs databas

Acceptanskriterier: När en anlöpning kan hämtas från PortCDMs databas

Effort: 5p

**User story No.4** Som lots vill jag ha sett att applikationen kan prenumerera på data om ankommande båtar från PortCDMs databas

Acceptanskriterier: när en annan aktör uppdatera sin interna data ska vår applikation tillhandahålla den datan automatiskt

Effort: 10

**User story No.5** Som lots vill jag ha sett att applikationen kan skicka in data som andra aktörer kan prenumerera på.

Acceptanskriterier: när intern data är uppdaterat ska andra aktörer automatiskt få automatiska uppdateringar rörande den datan.

Effort: 10