Planning Sprint #3

## Assign work to a sprint

* Half-Time Evaluation
* App ska kunna prenumererar
* App ska kunna skicka
* Ta fram en datastruktur
* Nytt Mockup GUI
* Nytt JavaFX

## Set team capacity

Felix – 20 timmar. Normal tid. Ev. kanske tid  
Peter – 20 timmar. Ev. kanske lite tid  
Filip – Mycket tid. Hela fredag och hela måndag.   
Filip – Normal tid.   
Henrik - Väldigt lite tid. Kvällar kanske.   
Nicole – Väldigt lite tid.

## Define Tasks

* Skicka portcall messages.
* Skriva en halvtidsrapport.
* Skicka in D4-rapporten till Git Hub.
* Lagra information om skeppet i en datastruktur. Ska uppdatera vid nytt PCDM.
* Nytt mockup GUI. Uppdaterar mot kundens senaste önskemål om funktionalitet och utseende.
* Grid för GUI:t
* Fylla rutorna med Mock-data
* Fixa pop-up fönstret.

## Adjust plan to fit capacity

# USER STORIES SPRINT #3

**User story No.1** Som lots vill jag ha sett att applikationen kan prenumerera på data om ankommande båtar från PortCDMs databas

Acceptanskriterier: när en annan aktör uppdatera sin interna data ska vår applikation tillhandahålla den datan automatiskt

Effort: 10

**User story No.2** Som lots vill jag ha sett att applikationen kan skicka in data som andra aktörer kan prenumerera på.

Acceptanskriterier: när intern data är uppdaterat ska andra aktörer automatiskt få automatiska uppdateringar rörande den datan.

Effort: 10

**User story No.3** Som lots vill jag att utvecklarna fixar ett grid för JavaFX-fönstret, för att kunna fylla det med innehåll.

Acceptanskriterier: När gridet liknar mockupen.

Effort: 10

**User story No.4** Som lots vill jag att utvecklarna fyller rutorna i JavaFX-fönstret med mock-data.

Acceptanskriterier: Relevant Mock-data är ifylld i rutorna i JavaFX-fönsret

Effort: 10

**User story No.5** Som lots vill jag att utvecklarna fixar ett fungerande pop-up fönster i JavaFX-fönster med mock-data.

Acceptanskriterier: Relevant Mock-data är ifylld i rutorna i JavaFX-fönsret

Effort: 10

**User story No.6** Som lots vill jag ha en halvtidsrapport för proccesen.

Acceptanskriterier: Halvtidsrapporten är uppladdad på Team Git Repo senast på onsdag den 10 maj 2017 kl 15.00.

Effort: 15